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第一章 招标公告
1.招标条件
本招标项目嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目—未来工厂党建中心工程（一期）设计（项目名称）已由嵊州市发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以2210-330683-04-01-915884（批文名称及编号）批准建设，项目业主（招标人）为嵊州市东开光电有限公司，建设资金国有资金（资金来源）。项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行公开招标。
2.项目概况与招标范围 
2.1 建设地点：嵊州市经济开发区。
2.2 建设规模：一期总用地面积约26667平方米（折合40亩），总建筑面积约66000平方米，其中地上建筑面积约47000平方米，地下建筑面积约19000平方米，建设党建中心、商业、幼托中心、文体中心、酒店、公寓等配套设施，同时配套建设地上、地下机动车停车位等。
工程估算总投资51600万元，其中建安工程费：34000万元，设备费 / 万元，本次招标的费率报价范围为估算工程费用（即建安工程费和20%设备费，扣除双电源供电设备费用）的1.54%-1.8%。本招标项目的招标控制价（即投标最高限价，估算工程费用的1.8%）为612万元，本招标项目的风险控制价：523.6万元（费率报价范围的下限，估算工程费用的1.54%）。投标报价高于本次招标的招标控制价的，否决其投标；低于风险控制价的，不列入评标基准价的计算，因投标文件评审中被否决的投标人也不列入评标基准价的计算。凡低于该风险控制价的，中标人应定标结束后缴纳履约保证金的同时必须额外补交中标价净值与风险控制价之差额，中标人不提交的视为放弃中标。

2.3 招标范围：本项目设计内容包括但不限于工程规划红线范围内的方案设计、初步设计（含初步设计概算）及项目实施前期的各项服务工作、施工图设计及施工配合、验收配合等工程实施期间的相关 服务等内容和专项设计等所有设计内容，其中：专项设计包括但不限于建筑工程设计、基坑围护设计、装修设计（指公共区域）、幕墙设计、钢结构设计、外立面设计、智能化设计、消防设计、人防设计、室外配套工程设计、环艺景观绿化设计、泛光照明设计、停车场（设施）设计、污水处理设计、绿色建筑设计、海绵城市设计、BIM（一级）等本项目涉及的所有专项设计。 所有费用均包含在本次设计费报价中（包括且不限于：设计费、图纸打印费、设计人员旅差费、 住宿费、交通费、评审费、会务费等）。
2.4 设计周期：合同签订后15天内完成规划设计方案设计；规划设计方案确定后，20 天内完成初步设计（包括工程经济分析、工程概算）；初步设计评审通过后 30 天内完成所有施工图设计， 具体根据业主要求及实际项目开展进度要求进行服务。不包括招标人对方案、施工图交流、审查、 评审的时间（根据任务实际情况招标人有权作出相应调整）。若存在时间延长也不增加相关费用。
2.5 质量要求：按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求的设计深度，符合国家现行设计标准。

2.6 招标方式 公开 （公开或邀请）招标。
2.7 资格审查方式资格 后审 （预审或后审）。

2.8 本工程是否是市级及以上重点工程：是（是或否）。
3.投标人资格要求 
3.1本次招标要求投标人具有工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业甲级资质或工程设计建筑行业（建筑工程）专业甲级资质，并在人员、技术、资金等方面具有相应的能力；投标人拟派项目负责人资格要求：一级注册建筑师资格。拟派项目负责人必须为投标企业在职职工或者离退休返聘人员，拟派项目负责人为投标企业在职职工的，以提供缴费期（开标前六个月）的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴纳单位和投标单位名称必须一致，除网上自助打印带验证码的《社会保险参保证明》外，须加盖社保缴费证明专用章）；拟派项目负责人为离退休返聘人员的，以提供退休证明（原件）及单位聘用证明（原件）为准，离退休返聘人员最高年龄限制为65周岁。

注：拟派项目负责人的电子证书应符合《全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知》（注建〔2021〕2 号）文，须在个人签名处手写本人签名。

3.2省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”备案信息已通过的网页截图(省内企业不作要求)。
3.3企业、法定代表人、项目负责人三年内无行贿犯罪记录（（以“中国裁判文书网”查询为准）；

3.4企业、项目负责人没有被相关监管部门（行业主管部门、招投标监管部门）限制或清出本地市场记录（具体时间以监管部门规定时限为准）；

3.5企业、法定代表人没有被人民法院纳入失信被执行人名单（以最高人民法院“中国执行信息公开网”上公布名单为准）。如有特殊情况的，由投标人在投标文件中提供执行法院的有效依据；

3.6企业在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中没有被列入失信被执行人名单。3.7 本次招标不接受（接受或不接受）联合体投标。
4.招标文件的获取 
4.1本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件在网上发布，由投标人自行下载获取。

4.2招标文件领取时间从2023年8月21日至2023年9月12日。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

4.3 潜在投标人须凭本企业适用于嵊州市公共资源交易中心的CA数字证书登录“嵊州市公共资源电子交易系统”，在对应的公告下方自行下载招标文件。投标人须填写相关信息，未填写相关信息的，投标文件不予接受。
5.投标文件的递交

5.1投标文件提交截止时间：由招标人及招标代理机构安排专人于2023年9月12日8时30分~9时00分负责投标文件接收，地点：嵊州市官河南路699号（嵊州市国际会展中心）北楼（嵊州市公共资源交易中心）三楼二号开标室处，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 
6.其他有关内容

6.1 投标保证金：无需缴纳投标保证金。
6.2 评标方法：评标办法为综合评估法，本项目实行“评定分离”，具体详见招标文件。

6.3定标方式：采用直接票决法（具体详见招标文件）确定 1 名中标人。
6.4 业务质量保证：经验收合格之日起二年。
6.5 中标候选人公示：在评标结束后，招标人将中标候选人情况在嵊州市公共资源交易网上予以公示，公示期为3日（如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日）。
7.公告与招标文件不一致性

若本公告相关内容与招标文件不一致，以招标文件为准。
8.联系方式 
招 标 人：嵊州市东开光电有限公司             招标代理机构：浙江科佳工程咨询有限公司 
地 址：嵊州市经济开发区浦南大道388号        地    址：嵊州市兴旺街281号五楼       
邮    编：   312400                          邮    编：  312400                     
联 系 人：   周工                            联 系 人：  王微                       
电    话：   13456599219                     电    话： 13456511395                 
传    真：                                   传    真：                             
电子邮件：                                   电子邮件：                             
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：嵊州市东开光电有限公司 
地址：嵊州市经济开发区浦南大道388号
联系人：周工
电话：13456599219 

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：浙江科佳工程咨询有限公司
地  址：嵊州市兴旺街281号五楼
联系人：王微

电话：13456511395 

	1.1.4
	项目名称
	嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目—未来工厂党建中心工程（一期）设计

	1.1.5
	建设地点
	嵊州市经济开发区

	1.2.1
	资金来源
	国有资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本项目设计内容包括但不限于工程规划红线范围内的方案设计、初步设计（含初步设计概算）及项目实施前期的各项服务工作、施工图设计及施工配合、验收配合等工程实施期间的相关 服务等内容和专项设计等所有设计内容，其中：专项设计包括但不限于建筑工程设计、基坑围护设计、装修设计（指公共区域）、幕墙设计、钢结构设计、外立面设计、智能化设计、消防设计、人防设计、室外配套工程设计、环艺景观绿化设计、泛光照明设计、停车场（设施）设计、污水处理设计、绿色建筑设计、海绵城市设计、BIM（一级）等本项目涉及的所有专项设计。 所有费用均包含在本次设计费报价中（包括且不限于：设计费、图纸打印费、设计人员旅差费、 住宿费、交通费、评审费、会务费等）。

	1.3.2
	设计工期
	合同签订后15天内完成规划设计方案设计；规划设计方案确定后，20 天内完成初步设计（包括工程经济分析、工程概算）；初步设计评审通过后 30 天内完成所有施工图设计， 具体根据业主要求及实际项目开展进度要求进行服务。不包括招标人对方案、施工图交流、审查、 评审的时间（根据任务实际情况招标人有权作出相应调整）。若存在时间延长也不增加相关费用。

	1.3.3
	质量要求
	按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求的设计深度，符合国家现行设计标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力
和信誉
	资质条件：本次招标要求投标人具有工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业甲级资质或工程设计建筑行业（建筑工程）专业甲级资质，且在人员、技术、资金等方面具有相应的能力。
项目负责人：一级注册建筑师资格。拟派项目负责人必须为投标企业在职职工或者离退休返聘人员，拟派项目负责人为投标企业在职职工的，以提供缴费期（开标前六个月）的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴纳单位和投标单位名称必须一致，除网上自助打印带验证码的《社会保险参保证明》外，须加盖社保缴费证明专用章）；拟派项目负责人为离退休返聘人员的，以提供退休证明（原件）及单位聘用证明（原件）为准，离退休返聘人员最高年龄限制为65周岁。

注：拟派项目负责人的电子证书应符合《全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知》（注建〔2021〕2 号）文，须在个人签名处手写本人签名。

信誉要求：

1、企业、法定代表人、项目负责人三年内无行贿犯罪记录（以“中国裁判文书网”公布为准，由评标专家在评审时进行网上现场查询）；

2、企业、项目负责人没有被相关监管部门（行业主管部门、招投标监管部门）限制或清出本地市场记录（具体时间以监管部门规定时限为准），评标时由招标人（或代理机构）向评标专家提供相关依据；

3、企业、法定代表人没有被人民法院纳入失信被执行人名单（以最高人民法院“中国执行信息公开网”上公布名单为准）由评标专家在评审时进行网上现场查询。如有特殊情况的，由投标人在投标文件中提供执行法院的有效依据；

4、企业在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中没有被列入失信被执行人名单。由评标专家在评审时进行网上现场查询）

其他要求：省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”备案信息已通过的网页截图(省内企业不作要求)。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	(不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	□组织，所有潜在投标人，踏勘时间：  年  月  日  时 分      
踏勘集中地点：工地现场
(自行组织。

	1.10.1
	投标预备会
	□召开，召开时间：  年  月  日  时  分 
召开地点：

(不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标截止时间 15 日前

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	投标截止时间 15 日前

	1.11
	分  包
	(不允许

	1.12
	偏  离
	(不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标人对招标文件的修改、澄清文件、答疑纪要等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标截止时间 15 日前

	2.2.2
	投标截止时间
	2023年9月12日 9 时 00 分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后 24 小时内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后 24 小时内

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	 / 

	3.3.1
	投标有效期
	 60 天

	3.4.1
	投标保证金
	无需缴纳投标保证金。

	3.5.2
	近年财务状况年份要求
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目年份要求
	近三年（自2020年7月1日以来）

	3.5.5
	信誉及不良行为要求
	参照 1.4.1要求

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字和（或）盖章要求
	1、单位章的类型：公章
2、不能用签字章代替手写签字
3、投标文件的商务标正副本、资信标正副本、技术标正副本按规定签字盖章，技术标电子版与正本纸质内容一致（PDF格式）。
不符合上述规定的，否决其投标。

	3.7.4
	投标文件份数
	商务标正本1份，副本7份；

资信标正本1份，副本7份；
技术标正本1份，副本7份；
技术标电子版1份（载体为U盘，PDF格式，与技术标正本纸质内容一致）；

投标文件的商务标、资信标、技术标和技术标电子版应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人公章。

	3.7.5
	装订要求
	正副本分别装订成册，采用粘贴方式装订，不得采用活页夹等可随时拆除的方式装订。

	4.1.2
	封套形式及要求写明

	招标人名称：嵊州市东开光电有限公司
招标人地址：嵊州市经济开发区浦南大道388号 
嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目—未来工厂党建中心工程（一期）设计投标文件

（商务标/资信标/技术标/技术标电子版）    
在2023 年9月12日 9 时 00 分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	嵊州市官河南路699号（嵊州市国际会展中心）北楼（嵊州市公共资源交易中心）三楼二号开标室处

	4.2.3
	是否退还投标文件
	(否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：嵊州市官河南路699号(嵊州市国际会展中心)北楼三楼2号开标室（嵊州市公共资源交易中心）

	5.2
	开标程序
	1.投标人及有关单位签到（开标前，投标文件递交情况）；

2.招标人或招标代理宣布开标会议开始，并宣布开标纪律； 
3.公布本项目报名家数、参加开标的投标人数量和名称以及未参加开标的投标人数量和名称；
4.要求递交纸质投标文件的，招标人按报名顺序逐一检查投标人递交的投标文件外包装封装情况，对外包装封装不符合招标文件规定的，当场宣布不予接受其投标并作记录；
5.开启有效投标人的商务标，对其投标报价书进行唱标；
6.由评标委员会对投标企业投标文件按照招标文件的规定，先对资信标、技术标、商务标投标文件符合性评审(即形式评审、资格评审、响应性评审)，再对资信标、技术标进行评审打分。评标委员在评标过程中，评标委员会要求投标人进行澄清、说明、补正或者书面询问核对的，须通过电子邮箱：105232859@qq.com 的方式作出澄清、说明、补正或者书面询问核对的，提交澄清、说明、补正或者书面询问核对的时间为通知后半小时内。投标单位的联系人在评标过程中，应要保持手机畅通。

7.招标人到开标现场宣布资信标、技术标和商务标符合性评审结果——即评审通过家数、否决投标家数及剩余的有效投标人名单；然后由招标人在招标文件规定的费率范围内随机抽取3个费率用以计算A；再由招标人随机从0.40、0.45、0.50三个值中抽取一个权重系数K；上述抽取过程及抽取结果记入开标记录，并在评标报告中进行反映；

9.评标委员会按照招标文件规定的计算方式确定商务标评标基准价，并对有效商务标进行评审打分；
10.评标委员会按综合得分由高到低向招标人推荐3名中标候选人（不进行名次排序）进入定标程序，并提交评标报告。若出现总得分并列，则择优推荐技术标得分高的投标人。技术标得分也相同的，由招标人现场抽签产生确定中标候选人。

11.评标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人（应当具备评标专家相应的或者类似的条件，招标人不具备该条件代表的，从评审专家库中随机抽取），专家5人。
评标专家确定方式：专家库中随机抽取。

	6.2
	是否授权评标委员会确定中标人
	［］是  ［√ ］否，推荐的中标候选人数： 3 个

	6.3
	中标候选人公示
	在评标结束后，招标人将中标候选人情况在嵊州市公共资源交易网上予以公示，公示期为3日（如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日）。


	7.1.1
	定标委员会的组建
	定标专家确定方式：定标委员会由招标人负责组建，成员数量为5人。定标委员会设组长，组长由招标人确定，其他成员在定标会议前一日内从本单位定标委员会成员库名单中随机抽取产生。若有其他成员因回避等原因不能参加定标会议的，由招标人在定标成员库中按随机的方式补充确定。

	7.1.2
	定标前考察、质询
	□组织考察。具体约定：时间、地点、方式
□组织质询。具体约定：时间、地点、方式
☑ 不组织考察或质询。

	7.1.3
	定标方法、时间及公示
	一、定标方法
☑ 直接票决法  
□逐轮票决法
□集体议事法     
二、定标时间及地点
于2023年9月20日在嵊州公共资源交易中心召开定标会。
三、中标结果公示
在定标结束后，招标人将中标结果在嵊州市公共资源交易网上予以公示。

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：履约保证金或履约保函；

履约担保的金额：中标合同金额的2%；

履约保证金支付时间：中标人应在定标结束后向招标人缴纳履约保证金，否则，视为中标人放弃中标。 

履约保证金支付方式：保函、网上银行、电汇、汇票或转帐形式。（保函有效期必须在本项目约定完工日期之日起 30 个工作日后）

	10.需要补充的其他内容

	10.1  设计成果补偿

	    
	本项目不支付任何补偿。

	10.2 投标文件电子版

	    
	要求在递交投标文件时，递交技术标电子版一份（载体为U盘，PDF格式,与技术标正本纸质内容一致）。

	10.4知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。
投标人在其工作范围内应确保其各自独立准备的全部设计文件在中国境内外都没有且也不会侵犯任何第三方的知识产权，包括但不限于著作权、商标权、专利权或专有技术或商业秘密；投标人如果在其设计文件中使用或包含任何其他人的知识产权或专有技术或商业秘密，应保证已经获得权利人的合法、有效、充分的授权；
招标人拥有3个中标候选人的设计方案所提交的全部设计文件（包括设计技术标（方案设计）、设计成果）的使用权和受益权，并使用于本招标项目。

	10.5投标设计专利权说明

	
	参加本次设计投标的所有有关设计成果均归招标单位所有。并应保证招标人采用其投标设计不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，该投标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、后果和费用，并赔偿招标人的损失。

	10.6监  督

	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受市政务服务中心（公管办）的监督。

	10.7
	中标人约谈

	
	根据嵊政办〔2018〕104号文件《嵊州市政府投资工程建设项目中标人约谈制度》的有关规定，中标人的项目负责人应在中标公示期满后至签订合同日止接受招标人的约谈。中标人无正当理由未在规定时间参加约谈的，招标人将报行业主管部门和市政务服务中心（公管办），由行业主管部门和市政务服务中心（公管办）对中标人作出考核扣分和日常考评扣分处理。 


1．总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》、《 中华人民共和国招标投标法条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备设计招标条件，现对本招标项目设计进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本招标项目的设计周期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目设计的资质条件、能力和信誉。
(l）资质条件：见投标人须知前附表；
(2）财务要求：见投标人须知前附表；
(3）信誉要求：见投标人须知前附表；
(4) 项目负责人资格：见投标人须知前附表；
(5) 其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务； 
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一工程（标段）中投标。 
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人； 

（3）不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的； 

（4）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的； 

（5）为本标段的监理人； 

（6）为本标段的代建人； 

（7）为本标段提供招标代理服务的； 

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； 

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； 

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； 

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 

（12）进入清算程序，或被宣告破产； 

（13）被依法暂停或取消投标资格的； 

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
本项目不允许分包。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2．招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
(1)招标公告；
(2)投标人须知；
(3)评标办法；
   （4)合同条款及格式；
(5)投标文件格式；
   （6)设计任务书。
根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清（澄清的内容可能影响投标文件编制的）将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以答疑澄清文件上传到电子交易系统，各投标人需要在规定时间内进行下载,但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内在系统中确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1招标文件的修改（修改的内容可能影响投标文件编制的）在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前，招标人可以答疑澄清文件形式修改招标文件，并上传到电子交易系统，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。 

2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内到电子交易系统中下载答疑澄清文件，并在系统中确认已收到该修改。
3．投标文件
3.1 投标文件的组成
 3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（一）商务标
（1）投标函 
（2）投标函附录
（二）资信标
（1）法定代表人身份证明书

（2）授权委托书

（3）投标人基本情况表（附表一）

（4）项目负责人基本情况表（附表二）

（5）拟投入本项目设计人员汇总表（附表三）

（6）拟投入主要设计人员简历表（附表四）

（7）投标单位近三年（自2020年7月1日以来）类似工程设计经验（附表五）

（8）投标单位近三年（自2020年7月1日以来）获奖业绩（附表六）

（9）近年来信誉及不良行为承诺书

（10）建设工程设计单位依法依规承揽工程承诺书

（11）网上查询凭证(查询时间从公告发布之日起至投标截止之日止)

（12）其它资料

（三）技术标
根据设计任务书要求结合评分办法对下列内容作针对性选择，技术标统一采用A3规格,格式自定，内容包括但不限于以下内容：

（1）设计说明：包括设计指标、对设计项目的理解、总体设计思路、阐述说明空间功能、交通、景观及重点部位设计；

（2）总平面图、出入口立面效果图、全区域鸟瞰图等；

（3）每层平面布置图、建筑立面图、其他重要节点透视图等；

（四）技术标电子版（载体为U盘，PDF格式,与技术标正本纸质内容一致）。
注：投标文件中要求提交复印件的，评标专家在评标过程中有需求时投标人应提供原件备查。
3.1.2投标文件格式要求
投标人应使用招标文件中提供的附表格式，表格如不够时，可以按同样格式扩展。
3.2 投标报价
    3.2.1本次招标设投标限价，设计费报价的上限为612万元，投标报价不得超过该报价上限。
3.2.2投标人的投标报价，应包含招标文件、合同条款、设计任务书约定所要求的可能发生的工程初步设计、初步设计概算费、施工图设计费及后续的设计工作（后续服务人员留驻现场所需费用由设计人自行报价，设计人来往的交通、通信、食宿等一切费用均含在报价内）需延续至相关工程施工完成、竣工验收合格并交付使用，同时承担施工中接受咨询、完善及补充设计的义务以及应由投标人支付的税金等一切费用，凡未列入的将被认为均已包含在投标总价中。 
3.2.3投标人应根据招标文件的要求，参照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的的工程勘察设计收费标准，结合工程实际情况，提出合理的投标报价。
3.2.4根据嵊市委[2013]8号文件规定，招标预算设计费的组成内容作为各投标人报价时的参考，投标人应根据自身状况和市场激烈程度自主报价，一旦中标，将根据投标人的自主报价签订合同，投标报价所载明的价格数据对投标人具有合同约束力，投标人不能以此作为错报、漏报等依据而寻求招标人的补偿。在投标报价书内自行填写投标报价，并经法人代表签字、投标人单位公章。

3.2.5本次设计招标服务费是以工程估算价作为计算依据，结算时按发改局初步设计批复的工程费（建安工程费+20%设备费，扣除双电源供电设备费用）作为计算依据调整，费率同投标费率。

投标货币：投标报价中的单价全部采用人民币表示。

3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。
3.4 投标保证金
无需缴纳投标保证金。
3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照或事业单位法人证书、资质证书、省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”备案信息已通过的网页截图((省内企业不作要求）等材料的复印件并加盖单位公章；
3.5.2“近年发生的信誉及不良记录情况”应说明相关情况：应参照投标须知1.4.1提交对该项内容的承诺书，并加盖单位公章。
3.6 备选投标方案
本招标项目招标人不接受备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标报价承诺书在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，资信标的正副本，商务标的正副本，技术标的正副本按规定加盖投标人公章及法定代表人或其委托代理人签字。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。不符合上述规定的，按否决标处理。 
3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本内容不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4．投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，投标文件的技术标、资信标、商务标、技术标电子版应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人公章。
4.1.2投标文件的封套上应清楚地标记“技术标”或“商务标”或“资信标”或“技术标电子版”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章4.1.1和4.1.2条规定包装密封和标记的的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的时间递交投标文件。 

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。 

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接受。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5．开标
5.1 开标时间和地点
招标人将于在本章投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。
5.2 开标程序
开标程序：见投标人须知前附表。

6．评标

6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：
(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会采用招标文件确定的评标方法对投标文件进行评审，在所有未被否决的投标人中按综合得分由高到低向招标人推荐 3 名中标候选人（不进行名次排序）进入定标程序，并提交评标报告。
6.4中标候选人：
1、投标人或者其他利害关系人对中标候选人公示有异议的，应当在公示期间提出。对异议或投诉的处理，按有关法律法规执行。

2、评标结果公示期间，有中标候选人因异议或投诉并查实被取消中标候选人资格时，不再递补中标候选人名单，有效中标候选人2名及以上的继续定标，否则重新招标。
3、中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，不再递补中标候选人名单，有效中标候选人2名及以上的继续定标，否则重新招标。
7．合同授予

7.1 定标方式


7.1.1定标委员会：

定标委员会由招标人负责组建，成员数量为5人。定标委员会设组长，组长由招标人确定，原则上由招标人的法定代表人、主要负责人、分管负责人担任，其他成员在定标会议前一日内从本单位定标委员会成员库名单中随机抽取产生。若有其他成员因回避等原因不能参加定标会议的，由招标人在定标成员库中按随机的方式补充确定。

7.1.2定标监督小组：

定标监督小组由招标人组建，成员数量2人，由招标人分管纪检领导、派驻纪检监察组人员组成。对定标委员会的定标活动进行全过程监督，确保定标过程公平、公正。
7.1.3定标方法：

采用直接票决法（具体详见招标文件）确定 1 名中标人。
7.2 中标通知
定标结束后，及时发布结果公告并发出中标通知书。
7.3 履约担保
7.3.1 定标结束后中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成的损失的，中标人应当对予以赔偿。
7.4 签订合同
7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15天内，根据招标文件和中标人的投标文件拟定合同并送指定部门审核修改后，正式订立书面合同及时上传电子交易系统备案。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格。
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）评标委员会决定否决投标人投标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定重新招标的；

（4）有效中标候选人数量不满足继续定标条件的；
（5）中标候选人均未与招标人签订合同的；
（6）法律规定的其他情形。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9．纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
投标人弄虚作假、串通投标或骗取中标的，取消其投标资格，已经中标的，中标无效，并承担以下责任：
1、列入嵊州市招投标市场黑名单，并予以公示；
2、依法承担赔偿责任；
3、构成犯罪的，依法追究其法律责任。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、推荐候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、推荐候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
投诉人投诉时，应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内容：
①投诉人的名称、地址及有效联系方式；
②被投诉人的名称、地址及有效联系方式；
③投诉事项的基本事实；
④相关请求及主张；
⑤有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或个人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或投诉本人签字，并附有效身份证明复印件。
投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行。投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的，属于虚假恶意投诉，由监督部门给予警告，并报相关部门，不得参加本招标人其他工程的投标。
10．需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表（或另增加条款）。
第三章  评标、定标方法

第一节 评标办法

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式
评审
标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标文件签字盖章
	加盖投标人公章，并有法定代表人或其委托代理人签字；其他材料符合招标文件规定签字、盖章的各项要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格

评审

标准
	营业执照
	具备有效的营业执照或事业单位法人证书

	
	
	资质等级
	工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业甲级资质或工程设计建筑行业（建筑工程）专业甲级资质

	
	
	信誉
	1、企业、法定代表人、项目负责人三年内无行贿犯罪记录（以“中国裁判文书网”公布为准，由评标专家在评审时进行网上现场查询）；

2、企业、项目负责人没有被相关监管部门（行业主管部门、招投标监管部门）限制或清出本地市场记录（具体时间以监管部门规定时限为准），评标时由招标人（或代理机构）向评标专家提供相关依据；

3、企业、法定代表人没有被人民法院纳入失信被执行人名单（以最高人民法院“中国执行信息公开网”上公布名单为准）由评标专家在评审时进行网上现场查询。如有特殊情况的，由投标人在投标文件中提供执行法院的有效依据；

4、企业在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中没有被列入失信被执行人名单。由评标专家在评审时进行网上现场查询）

	
	
	项目负责人资格
	项目负责人须具备一级注册建筑师资格。拟派项目负责人必须为投标企业在职职工或者离退休返聘人员，拟派项目负责人为投标企业在职职工的，以提供缴费期限开标前6个月投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴纳单位和投标单位名称必须一致，除网上自助打印带验证码的《社会保险参保证明》外，须加盖社保缴费证明专用章；拟派项目负责人为离退休返聘人员的，以提供退休证明（原件）及单位聘用证明（原件）为准。退休返聘人员最高年龄限制为65周岁。

注：拟派项目负责人的电子证书应符合《全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知》（注建〔2021〕2 号）文，须在个人签名处手写本人签名。


	2.1.3
	响应性评审
标准

	投标内容
	招标文件要求的内容齐全。

	
	
	设计周期
	合同签订后15天内完成规划设计方案设计；规划设计方案确定后，20 天内完 成初步设计（包括工程经济分析、工程概算）；初步设计评审通过后 30 天内完成所有施工图设计， 具体根据业主要求及实际项目开展进度要求进行服务。不包括招标人对方案、施工图交流、审查、 评审的时间（根据任务实际情况招标人有权作出相应调整）。若存在时间延长也不增加相关费用。

	
	
	质量要求
	达到按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求的设计深度，符合国家现行设计标准。

	
	
	投标有效期
	60天

	
	
	投标报价
	工程估算总投资51600万元，其中建安工程费：34000万元，设备费 / 万元，本次招标的费率报价范围为估算工程费用（即建安工程费和20%设备费，扣除双电源供电设备费用）的1.54%-1.8%。本招标项目的招标控制价（即投标最高限价，估算工程费用的1.8%）为612万元，本招标项目的风险控制价：523.6万元（费率报价范围的下限，估算工程费用的1.54%）。投标报价高于本次招标的招标控制价的，否决其投标；低于风险控制价的，不列入评标基准价的计算，因投标文件评审中被否决的投标人也不列入评标基准价的计算。凡低于该风险控制价的，中标人应定标结束后缴纳履约保证金的同时必须额外补交中标价净值与风险控制价之差额，中标人不提交的视为放弃中标。

	
	
	限额设计
	须严格执行《嵊州市政府及国有资金投资项目估算和概算建安工程费限额管理的指导意见（试行）》嵊政办〔2021〕99 号文件（如有新文件更新，以新文件为准）。


（一）评分标准（100分）

	2.2.1
	分值构成（100分）
	资信标：20分；技术分：65分；商务标：15分。

	2.2.2
	资信标20分

	
	资信标

20分
	分值范围
	评分标准

	
	
	企业资质
（1分）
	具有工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业甲级资质或工程设计建筑行业（建筑工程）专业甲级资质的得1分。

	
	
	项目负责人及专业负责人技术职称

（0-4分）
	1、项目负责人：具备一级注册建筑师执业资格，且同时具备正高级职称，得0.5分；
2、建筑专业负责人：具备一级注册建筑师执业资格，且同时具备高级及以上职称，得0.5分；
3、结构专业负责人：具备一级注册结构工程师执业资格，且同时具备高级及以上职称，得0.5分；

4、给排水专业负责人：须具备注册公用设备工程师（给排水）执业资格，且同时具备高级及以上职称，得0.5分；

5、电气专业负责人：具备注册电气工程师（供配电）执业资格，且同时具备高级及以上职称，得0.5分；
6、暖通专业负责人：具备注册公用设备工程师（暖通）执业资格，且同时具备高级及以上职称，得0.5分；
7、造价专业负责人：须具备一级注册造价师执业资格，且同时具备高级及以上职称，得0.5分；

8、风景园林专业负责人：具备风景园林类高级及以上职称，得0.5分；
注：同一人不累计得分。提供相关人员的注册证书、职称证书及提供缴费期限（开标前6个月）在本单位社保证明（须加盖单位公章）。拟派项目负责人的电子证书应符合《全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知》（注建〔2021〕2 号）文，须在个人签名处手写本人签名。如项目负责人为离退休返聘人员的，提供退休证明（原件）及单位聘用证明（原件）。

	
	
	投标单位近三年（自2020年7月1日以来）类似工程设计经验（0-4分）
	投标单位近三年（自2020年7月1日以来）完成过合同总建筑面积6万平方米及以上的公共建筑类项目设计业绩的（需含方案设计阶段），每个业绩得2分,本项满分4分。（需提供中标通知书和合同协议书复印件加盖单位公章。业绩时间认定以合同协议书签订时间为准。)

	
	
	项目负责人近三年（自2020年7月1日以来）类似工程设计经验（0-2分）
	项目负责人近三年（自2020年7月1日以来）完成过合同总建筑面积6万平方米及以上的公共建筑类项目设计业绩的（需含方案设计阶段）得2分。（需提供中标通知书和合同协议书复印件加盖单位公章。业绩时间认定以合同协议书签订时间为准。）

	
	
	投标单位近三年（自2020年7月1日以来）获奖业绩（0-6分）
	近三年（自2020年7月1日以来），投标人获得过中国勘察设计协会颁发的全国优秀工程勘察设计奖的（一等奖每个得1分，二等奖每个得0.5分；三等奖每个得0.25分），本项最多得4分；获得省级优秀勘察设计奖的（一等奖每个得0.5分，二等奖每个得0.25分；三等奖每个得0.1分），本项最多得2分。以上同一项目获奖业绩不重复计分。（需提供获奖证书或相关协会颁发的表彰获文件复印件或网页截图加盖单位公章，否则获奖业绩不予认可。业绩时间认定以获奖证书或获奖文件颁发之日为准。)

	
	
	项目负责人获奖业绩（自2020年7月1日以来）（0-3分）
	近三年（自2020年7月1日以来），投标人拟派本项目的项目负责人获得过中国勘察设计协会颁发的全国优秀工程勘察设计奖的（一等奖每个得1分，二等奖每个得0.5分；三等奖每个得0.25分），本项最多得2分；获得省级优秀勘察设计奖的（一等奖每个得0.5分，二等奖每个得0.25分；三等奖每个得0.1分），本项最多得1分。同一项目获奖业绩不重复计分。（需提供体现项目负责人姓名的获奖证书或相关协会颁发的表彰获文件复印件或网页截图加盖单位公章，否则获奖业绩不予认可。业绩时间认定以获奖证书或获奖文件颁发之日为准。)

	2.2.3
	技术标65分

	
	技术标65分
	分值范围
	评分标准

	
	
	对招标项目的理解和总体设计思路(0-5 分)
	对本项目功能、重点、难点等理解基本正确、总体设计思路基本清晰的，得2分；理解深刻、有独到见解，将总体设计思路贯穿整个设计全过程，图纸深度便于后期迅速推进施工图设计酌情加分。本项最多可得5 分。不提供不得分。

	
	
	招标项目的详细设计方案（0-50分）
	设计方案总体编制质量好、内容完整的得3分，否则酌情扣分，最低为1分。不提供不得分。

	
	
	
	总体设计主导构思、空间功能、交通、景观、重要节点透视图及重点部位设计效果充分阐述的得10分，否则酌情扣分，最低为4分。不提供不得分。

	
	
	
	建筑布局、人流组织交通布局是否合理；合理得10分，否则酌情扣分，最低为4分。不提供不得分。

	
	
	
	立面造型、建筑创意、空间处理是否体现有特色，满足得8分，否则酌情扣分，最低为3分。不提供不得分。

	
	
	
	各平面功能、配置分区合理；合理得8分，否则酌情扣分，最低为3分。

	
	
	
	对本项目设计的特点及关键性技术问题、项目交通组织把握基本准确，所提出的措施基本有效可行的得3分；对本项目设计的特点及关键性技术问题、项目交通组织把握准确，所提出的措施有效可行的酌情加分，最多可加5分。本项最多可得8分。不提供不得分。

	
	
	
	单体建筑与整体相互协调；满足得3分，否则酌情扣分，最低为1分。不提供不得分。

	
	
	招标项目的投资估算（0-5分）
	对招标项目估算资料的完整性、总造价是否满足要求，是否经济合理进行评价，本项最多可得5分。不提供不得分。

	
	
	工作计划和设计服务（0-5分）
	对项目进度计划、项目管理措施、质量保证体系与控制措施的可行性、合理性与完整性进行评价，本项最多可得5分。不提供不得分。

	2.2.4
	商务标15分

	
	评标基准价
	由评标委员会计算评标基准价，评标基准价计算公式为：

    评标基准价= A×(1-K)+ B×K，保留三位小数。

    A为设计服务费按招标人抽取的费率计算的价格，招标人抽取的费率，即招标人在招标文件确定的费率范围内通过现场三次随机抽取三个费率平均值的方式确定，保留二位小数；

　　B为所有入围并通过技术标、资信标、商务标符合性评审的有效投标报价的二次算术平均值，即先对有效投标报价进行算术平均，再对平均值及以下的有效投标报价进行算术平均，第二次算术平均值即为B，保留二位小数；

　　K为投标人有效投标报价二次算术平均值的权重系数，由招标人随机在0.40、0.45、0.50三个值中抽取产生。

　　评标结果公布后，评标基准价不作调整。

	
	报价得分
	　　评标委员会根据此评标基准价，对各投标人的投标报价与评标基准价作比较，相同者为满分，高于评标基准价的，每高1％（即报价较高者）扣0.3分，低于评标基准价的，每低1％扣0.2分。以此求出各投标人商务标得分，最低为0分。不为整数时用插入法计算，得分保留两位小数。

　　投标报价低于基准价的得分：

得分=规定分值－（基准价－投标人报价）/基准价×100%×评审项规定扣分值×100

　　投标报价高于基准价的得分：

得分=规定分值－（投标人报价－基准价）/基准价×100%×评审项规定扣分值×100

	
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价


注：1.公共建筑：公共建筑以《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）中的定义为准。公共建筑包括办公建筑(如写字楼、政府办公楼等)，商业建筑(如商场、超市、金融建筑等)，酒店建筑(如宾 馆、饭店、娱乐场所等)，科教文卫建筑(如文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等，通信 建筑(如邮电、通讯、广播用房等)以及交通运输建筑(如机场、车站等)。不含商住楼、仓储物流。
2.费率计算抽取档次，按照1.54%-1.8%费率范围内每0.02％为一档。

3.中标人的投标总报价即为中标价。

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按综合得分由高到低向招标人推荐 3 名中标候选人（不进行名次排序）进入定标程序，并提交评标报告。若出现总得分并列，则择优推荐技术标得分高的投标人。技术标得分也相同的，由招标人现场抽签产生确定中标候选人。
2.评审标准

2.1 符合性评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

2.2.1分值构成

（1）技术标：见评标办法前附表。

（2）资信标：见评标办法前附表。

（3）商务标：见评标办法前附表。

2.2.2评分标准

（1）技术评分标准：见评标办法前附表。

（2）资信标评分标准：见评标办法前附表。

（3）商务标评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1 符合性评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1 项、第2.1.2项、第2.1.3 项规定的标准对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，否决其投标：

为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的； 

为本标段前期准备提供设计或咨询服务的； 

为本标段的监理人； 

为本标段的代建人；

为本标段提供招标代理服务的； 

与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； 

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 

（12）进入清算程序，或被宣告破产； 

（13）被依法暂停或取消投标资格的； 

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

（15）投标报价高于本次招标的招标控制价的，否决其投标；

（16）投标人未按招标文件规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字，或由其委托代理人签字但未提供有效的授权委托书的； 

（17）评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，否决其投标；
（18）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（19）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件，或者投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的；

（20）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的； 

（21）投标人有以他人名义投标、串通投标、弄虚作假、行贿等违法违规行为的；

（22）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

（23）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应的；

（24）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

（25）招标文件规定的其他否决投标情形。

3.1.4投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理。

投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章评审规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1评标委员在评标过程中，评标委员会要求投标人进行澄清、说明、补正或者书面询问核对的，须通过电子邮箱：105232859@qq.com 的方式作出澄清、说明、补正或者书面询问核对的，提交澄清、说明、补正或者书面询问核对的时间为通知后半小时内。投标单位的联系人在评标过程中，应要保持手机畅通。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明、补正或者书面询问核对。

3.3.2 澄清、说明、补正或者书面询问核对不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明、补正或者书面询问核对属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明、补正或者书面询问核对有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明、补正或者书面询问核对，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照评分标准计算的汇总分值，由高到低的顺序推荐3名中标候选人(不进行名次排序）。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第二节 定标办法
一、定标工作程序
1、按招标文件规定组建定标委员会，定标委员会的组建见投标人须知，并于2023年9月20日在嵊州市公共资源交易中心组织召开定标会。

2、定标准备

（1）确定定标组长、唱票人、计票人。

（2）学习熟悉定标方法。

（3）发放中标候选人个人推荐票。

3、定标小组成员填写推荐票

各定标小组成员根据评标委员会提供的综合评审意见、评标报告、投标文件等资料，实名填写推荐选票，并具体说明推荐理由。

4、定标委员会对推荐选票进行汇总，并填写中标人推荐汇总表。

5、中标人推荐产生后，定标委员会应制作定标报告提交给招标人。

定标核查

招标人在定标会议前对中标候选人进行定标核查。核查内容包括中标候选人信用信息、受贿行贿情况、履约能力等内容，以及招标人认为需要核查的其他内容。
三、定标方法

采用直接票决法。定标委员会成员对评标委员会推荐的进入定标程序的投标人，通过每人投票支持一个中标候选人的方式，得票数最多且超过半数的为中标人。若中标候选人票数均未超过半数的，取票数前2名再次票决确定中标人（按上一轮得票多少的顺序选择，在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时，抽签抽取中标候选人纳入下一轮的投票范围）。

四、定标要素

定标要素参考评标委员会评审意见、定标核查情况，此外，还参考以下要素：

1.价格因素：主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等；

2.企业实力：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近三年的账务状况、过往业绩（含业绩影响力，难易程度）、服务本项目实施能力与响应能力等；

3.企业信誉：主要包括企业信用评分、过往业绩履约情况、建设单位履约评价，以及近三年行业主管部门作出的行政处罚、建设单位作出的不良行为记录和其他失信记录；

4.投标方案优劣：主要包括设计方案的可行性、美观度、周边环境协调性、与本地文化的契合度等；

5.拟派团队能力与水平：主要包括拟派项目团队人员的资信实力、团队主要负责人类似工程业绩、团队服务本项目的实施能力与响应能力；

6.招标人认为需考量的其他要素。
五、定标结果公告

  定标结束后，及时发布结果公告并发出中标通知书。
第四章 合同条款及格式
招  标  人：  嵊州市东开光电有限公司         

中  标  人：                                  
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程设计质量，经招标人、中标人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条  本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条  设计依据

2.1招标人给中标人的委托书或设计中标文件；

2.2招标人提交的基础资料；

2.3中标人采用的主要技术标准是：按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求的设计深度，符合国家现行设计标准。    
2.4招标人的要求和设计任务书。

第三条  合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2中标通知书

3.3招标人的要求和设计任务书

3.4投标书

3.5招标文件（含补充文件如：相关来往文件和会议纪要）
第四条  本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容：

4.1项目名称：嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目—未来工厂党建中心工程（一期）设计
4.2项目投资额：本工程估算总投资51600 万元，其中建安工程费：34000 万元。
4.3建设地点：嵊州市经济开发区。 

4.4建设规模：一期总用地面积约26667平方米（折合40亩），总建筑面积约66000平方米，其中地上建筑面积约47000平方米，地下建筑面积约19000平方米，建设党建中心、商业、幼托中心、文体中心、酒店、公寓等配套设施，同时配套建设地上、地下机动车停车位等。
4.5本合同所包含服务内容包括：

　　a、服务内容包括但不限于工程规划红线范围内的方案设计、初步设计（含初步设计概算）及项目实施前期的各项服务工作、施工图设计及施工配合、验收配合等工程实施期间的相关服务等内容和专项设计等所有设计内容，其中：专项设计包括但不限于建筑工程设计、基坑围护设计、装修设计（指公共区域）、幕墙设计、钢结构设计、外立面设计、智能化设计、消防设计、人防设计、室外配套工程设计、环艺景观绿化设计、泛光照明设计、停车场（设施）设计、污水处理设计、绿色建筑设计、海绵城市设计、BIM（一级）等本项目涉及的所有专项设计。

　　b、《嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目—未来工厂党建中心工程（一期）设计任务书》所要求内容及招标人后续相关会议确定内容；

c、中标人必须参与所有与工程设计相关的会议，根据会议评审意见进行设计调整和配合工作；  

d、中标人必须配合招标人做好工程的招标工作； 

e、中标人必须对专业设备的采购提供技术层面的专业意见或建议；

f、中标人必须签署和确认建设单位认为必要的技术文件，中标人配合业主办理施工图审查等相关手续；

g、根据招标人和工程建设需要，后续设计服务期间需派遣设计人员进行服务，设计人员的食宿、办公、交通等费用自理。

4.6具体设计要求详见附件——《嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目—未来工厂党建中心工程（一期）设计任务书》
第五条  招标人与中标人应提供的资料

5.1本合同设计项目的范围、内容、要求、建筑面积、投资及设计费等见下表：
	设计范围及内容
	设计阶段及要求
	面积

（㎡）
	设计费

（元）

	
	方案

设计
	初步

设计
	施工图

设计
	
	

	嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目—未来工厂党建中心工程（一期）按照国家、地方、行业的相关设计规范、规程进行建设，其中地上建筑面积约47000平方米，地下建筑面积约19000平方米（含地下停车、人防、机房（设备房）等配套用房面积），拟建党建中心、商业、幼托中心、文体中心、酒店、公寓等相关设施，包括建筑、结构、消防、暖通、装修、智能化、外墙亮化、给排水、强弱电、电梯设备、会议设备等以及场外配套道路、雨污水管道、景观绿化、亮化等。


	是
	是
	是
	
	

	设计费（大写）： 


5.2招标人应在     年   月   日前提供以下资料：
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	立项批文
	1
	合同签订后7天内
	

	2
	设计任务书
	1
	合同签订后7天内
	

	3
	规划红线及要求
	1
	合同签订后7天内
	

	4
	实测地形图
	1
	合同签订后7天内
	

	
	
	
	
	


5.3中标人应向招标人提供的设计服务以及交付的设计成果见下表：

	序号
	资料及文件名称
	份数
	设计周期

（签订合同日开始计算）
	有关事宜

	1
	优化方案
	8
	年  月  日
	分单体、分层制图，以便审图。

	2
	优化方案电子文档
	1
	年  月  日
	

	3
	初步设计文本及电子文档
	15
	年　月　日
	

	4
	审查通过后提供完整的初步设计文本及电子文档
	8
	与初步设计文本同时提供
	

	5
	审查通过后提供完整的初步设计文本数据U盘
	1
	审查通过后十日内
	

	6
	施工图设计蓝图
	15
	年　月　日
	

	7
	施工图电子U盘（CAD格式）
	1
	年　月　日
	

	
	
	
	
	


第六条  设计费计取、履约保证金形式

6.1本设计中标价     元。根据嵊市委【2013】8号文件结合嵊市委【2016】1号文件及嵊州市人民政府关于政府投资项目招投标工作有关事项协调会议意见，招标设计费的组成内容作为各投标人报价时的参考，投标人应根据自身状况和市场激烈程度自主报价，一旦中标，将根据投标人的自主报价签订合同，投标报价所载明的价格数据对投标人具有合同约束力，投标人不能以此作为错报、漏报等依据而寻求招标人的补偿。
6.2设计进度阶段及设计费用支付进度详下表：
6.2.1不支付预付款。

6.2.2初步设计批复完成后28日内支付结算设计费的30%。

6.2.3施工图审查通过后支付至结算设计费的60%。

6.2.4基础完成后28日内支付至结算设计费的70%。

6.2.5完工验收合格后28日内支付至结算设计费的97.5%。

6.2.6施工缺陷责任期满后28日内付清结算设计费。
说明：

设计合同价＝中标价

    设计费的最后结算按发改批准的概算工程费用计算，但承诺的费率不变。

设计费结算价=按发改批准的概算工程费×中标设计费率（   %）。

     注：概算工程费指建安工程费+20%设备费（扣除双电源供电设备费用）。
双方最终确定的设计费，除本合同另有规定外，应视为已包含设计变更，现场配合，相关技术咨询服务，评审专家费，五天以内（含本数）的赶工费，外地专家来设计人员办公室工作的接待费等费用及市场风险因素。

6.2履约保证金形式：

6.2.1履约担保的形式：保证金。

6.2.2履约担保的金额：中标合同金额的2%。

6.2.3履约保证金支付时间：中标人应在定标结束后向招标人缴纳履约保证金，否则，视为中标人放弃中标。 

6.2.4履约保证金支付方式：保函（银行保函、保险机构保证保险保单）。（保函有效期必须在本项目约定完工日期之日起 30 个工作日后）。

 6.2.5履约保证金的退还：施工图审查合格后退还（无息）。
第七条  双方责任

7.1 招标人责任：

7.1．1招标人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向中标人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，招标人不得要求中标人违反国家有关标准进行设计。

招标人提交上述资料及文件超过规定期限，中标人按合同第五条规定交付设计文件时间顺延相应天数。

7.1.2招标人委托设计项目、规模、条件作重大变更或因提交的资料严重错误，或所提交的资料作较大修改，以致造成中标人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议、重新明确有关条款外，经核定的返工费在设计费5%（含本数）以内时，设计费不作调整，超过5%的部分，由招标人向中标人增付设计费。 

在未签合同前招标人已同意，中标人为招标人所做的各项设计工作，若招标人与中标人后来未能签订设计合同，应按收费标准，相应支付设计费。若招标人与中标人后来已签订设计合同，则不再支付此项设计费。

　　7.1.3招标人要求中标人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果中标人能够做到，招标人应根据中标人提前投入的工作量，向中标人支付赶工费。本合同另有规定人除外。

　　7.1.4招标人应为设计人派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。中标人提供合同约定次数内现场设计服务的差旅等所有费用，由中标人自行承担，施工期间设计常驻人员的费用自理。 
　　7.1.5招标人应保护中标人的设计合同、投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，招标人对中标人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，招标人应负法律责任，中标人有权向招标人提出索赔。

　　7.1.6中标人同意，在招标人已按本合同约定向中标人支付了相应费用后，招标人拥有中标人所提交的全部设计文件（包括设计方案、设计成果）的使用权和受益权，并使用于招标项目。
　　7.2中标人责任：    

　　7.2.1中标人应按国家技术规范、标准、规程及招标人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

7.2.2中标人采用的主要技术标准是：
1、《建筑设计防火规范》（GB 50016—2006）

2、《民用建筑设计通知》 (GB 50352-2005)

3、《公共建筑节能设计标准》（GB 50189－2005）

4、《全国民用建筑工程设计技术措施（规划、建筑、景观）》（2009）

5、《浙江省公共建筑节能设计标准》（DB33/1036-2007）

6、《民用建筑工程室内污染控制规范》（GB 50325-2001）

7、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2001）

8、《工程建设标准强制性条文》（2009版）

9、《人民防空工程设计规范》（GB 50225-2005）

10、《人民防空工程设计防火规范》 （GB 50098–2009）

11、《高层民用建筑设计防火规范》 （GB 50045-1995）

12、《建筑内部装修设计防火规范》 （GB 50222-95）

13、《建筑抗震设计规范》（GB 50011–2010）

14、《民用建筑电气设计规范》（JGJ16—2008）

15、《供配电系统设计规范》 (GB 50052-2009)

16、《建筑物防雷设计规范》（GB 50057－2010）

17、《低压配电设计规范》 （GB 50054－2011）

18、《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50016-2008）

19、《电力工程电缆设计规范》（GB 50217-2007）

20、《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003）

21、《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）

22、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB 50084-2001）

23、《室外给水设计规范》 （GB 50013-2006）

24、《室外排水设计规范》 （GB 50014-2006）

25、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 （GB 50736-2012）

26、《全国民用建筑工程设计技术措施（暖通空调·动力）（给水排水）（电气）》（2009）

注：合同履行期间，上述技术标准和规范如有最新版本，中标人必须按最新版本执行

　　7.2.3设计合理使用年限为 50 年。

　　7.2.4中标人按本合同第五条规定的内容、进度及份数向招标人交付资料及文件。

　　7.2.5中标人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。中标人按合同规定时限交付设计资料文件，两年内项目开始施工。在两年内项目尚未开始施工，中标人仍负责上述工作，但应按所需工作量向招标人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　7.2.6中标人应保护招标人的商业秘密和知识产权，不得向第三人泄露、转让招标人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给招标人造成直接或间接经济损失，招标人有权向中标人索赔。

7.2.7未经招标人同意，中标人不得将本合同约定由中标人承担的任何义务分包给第三人，即使招标人同意中标人分包，也不因此而免除中标人基于本合同的任何义务。

 联合体

   8.1联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。 
8.2联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得
修改联合体协议。
第九条  违约责任

　　8.1在合同履行期间，招标人要求中止或解除合同，中标人未开始设计工作的，不退还招标人已付的定金；已开始设计工作的，招标人应根据中标人已进行的实际工作量，按实支付设计费。

　　8.2招标人应按本合同第六条规定的金额和时间向中标人支付设计费。每逾期支付一天，承担应付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天规定以上时，中标人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知招标人。招标人的上级或涉及审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，招标人均按8.1条规定支付设计费。

　　8.3中标人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，中标人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。并根据损失的程度和中标人责任大小向招标人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的2%，以本合同扣除税金后的设计费用总额为限。

　　8.4由于中标人自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，扣减2000元，在当期应支付设计费中扣除。

　　8.5不按规定向招标人书面报告本周设计实施情况和下周工作安排的，每次扣减2000元，在当期应支付设计费中扣除。

　　8.6未经招标人同意，中标人擅自分包或转包本合同约定义务的，扣减合同价款总额2 %违约金，在当期应支付设计费中扣除。

　　8.7中标人未按规定在后续设计服务期间派遣设计代表进行服务的，扣减500元/人天。

　　8.8本合同设置中标合同金额2%的履约担保金，在定标结束后中标人向招标人支付。如中标人违约，则根据合同条款约定向委托方支付违约金。

第十条  保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条  文件的版权/著作权

中标人在其工作范围内应确保其各自独立准备的全部设计文件在中国境内外都没有且也不会侵犯任何第三方的知识产权，包括但不限于著作权、商标权、专利权或专有技术或商业秘密；中标人如果在其设计文件中作用或包含任何其他人的知识产权或专有技术或商业秘密，应保证已经获得权利人的合法、有效、充分的授权；招标人拥有中标人所提交的全部设计文件（包括设计方案、设计成果）的使用权和受益权，并使用于招标项目。
第十二条  本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第  （二）  种方式解决：
（一）提交    /     仲裁委员会仲裁；

（二）依法向工程所在地人民法院起诉。

第十三条  合同生效及其他

12.1中标人为本合同项目的服务至验收合格结束为止。

12.2本工程项目中，中标人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。

12.3招标人委托中标人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.5本合同双方签字盖章即生效，一式    份，招标人    份，管理人    份，中标人    份。

12.6本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.7双方认可的传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.8未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

12.9附加条款：

（1）变更管理：中标人应确保设计质量，因中标人原因产生的设计变更，增加工程造价累积在限额设计目标3%以上时，中标人应向招标人支付赔偿金，赔偿金为增加工程造价部分的50%；如设计变更经招标人同意可以免责。

（2）质量管理：充分考虑人性化设计，设计方案经过招标人确认的人性化设计亮点应落实体现到施工图设计中。在选材上应充分考虑绿色、节能和环保要求。

（3）设计人员：中标人投标时承诺的项目设计班子成员开展设计工作，不得擅自变更和或撤换，因特殊原因确需调整时，必须事先报招标人审批，经招标人同意方可作部分调整，否则招标人可以终止合同，赔偿招标人的损失，中标人的履约保证金将被扣留并归招标人。

（4）后续设计服务配合：中标人应派人参加业主组织的相关会议，以及招标人认为中标人必要参加的工地进展例会，招标人应在会议24小时前通知中标人。根据招标人和工程建设需要，需派遣设计人员进行服务，设计人员为主要设计人员或主创设计师的助理，设计人员的食宿、办公、交通等费用自理。

（5）设计人应向招标人支付的违约金，招标人有权在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补招标人损失的，招标人可继续向中标人追偿。

（6）根据《嵊州市政府及国有资金投资项目工程变更管理办法》（嵊政办[2021]98号）第27条规定，因设计原因（失误、深度不够等）引起工程变更造价累计增加金额超过施工合同价5%，扣除设计费的15%，每增加1个点，扣除设计费的4%，直至扣除至设计费的30%；

（7）本项目已经委托      　　　　　      管理单位，对进度、质量、安全、文明施工进行全面监督、协调及相关管理。代表招标人行使并履行合同明确约定或合理推定的全部权利和职责，涉及工程造价的所有文件须经业主代表签字认可，受理与其有关的所有通知、指示、同意、批准、证书、决定及其他通讯联络。本设计单位应积极配合和服从项目管理单位的管理。根据项目管理合同约定，涉及                项目所有合同款支付，均需经项目管理单位审核同意后再报招标人办理付款手续。

委托单位名称：（盖章）                      设计单位名称：   （盖章）                                               

法定代表人：（签字）                        法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                           委托代理人：（签字）

日      期：                                日      期：

住      所：                                住      所：

邮政编码：                                  邮政编码：

电      话：                                电      话：                  

传      真：                                传      真：

开户银行：                                  开户银行：  

银行帐号：                                  银行帐号：  

第五章 投标文件格式
目  录
（一）商务标：
（1）投标函 
（2）投标函附录
（二）资信标
（1）法定代表人身份证明书

（2）授权委托书

（3）投标人基本情况表（附表一）

（4）项目负责人基本情况表（附表二）

（5）拟投入本项目设计人员汇总表（附表三）

（6）拟投入主要设计人员简历表（附表四）

（7）投标单位近三年（自2020年7月1日以来）类似工程设计经验（附表五）

（8）投标单位近三年（自2020年7月1日以来）获奖业绩（附表六）

（9）近年来信誉及不良行为承诺书

（10）建设工程设计单位依法依规承揽工程承诺书

（11）网上查询凭证(查询时间从公告发布之日起至投标截止之日止)

（12）其它资料

（三）技术标
技术标自行编制。
（四）技术标电子版（载体为U盘，PDF格式,与技术标正本纸质内容一致）。
商务标投标文件格式
正本/副本
             （项目名称）      设计招标
投  标  文  件
（商务标）
投标人：                               （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                 （签字）
         年         月         日
                     1、投标函
致     （招标人名称）  :

根据你方的  （项目名称）       项目设计招标文件，包括招标文件的书面补充纪要（如有时）及有关文件，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我方愿以设计费        元（大写             ）（设计费率    %）来承包上述工程的设计任务（本项目设计内容包括但不限于工程规划红线范围内的方案设计、初步设计（含初步设计概算）及项目实施前期的各项服务工作、施工图设计及施工配合、验收配合等工程实施期间的相关 服务等内容和专项设计等所有设计内容，其中：专项设计包括但不限于建筑工程设计、基坑围护设计、装修设计（指公共区域）、幕墙设计、钢结构设计、外立面设计、智能化设计、消防设计、人防设计、室外配套工程设计、环艺景观绿化设计、泛光照明设计、停车场（设施）设计、污水处理设计、绿色建筑设计、海绵城市设计、BIM（一级）等本项目涉及的所有专项设计。 所有费用均包含在本次设计费报价中（包括且不限于：设计费、图纸打印费、设计人员旅差费、 住宿费、交通费、评审费、会务费等）。
如果我方中标，我方保证设计周期：合同签订后   天内完成规划设计方案设计；规划设计方案确定后，    天内完成初步设计（包括工程经济分析、工程概算）；初步设计评审通过后 

   天内完成所有施工图设计，具体根据业主要求及实际项目开展进度要求进行服务。不包括招标人对方案、施工图交流、审查、评审的时间（根据任务实际情况招标人有权作出相应调整）。若存在时间延长也不增加相关费用。
3、一旦我方中标，我方将根据招标人需要，在技术允许范围内随时对方案进行改进。 

4、如我方中标，我方将按照投标函附录承诺的方式和金额提交履约担保。

5、我方同意所提交的投标文件在投标人须知前附表第3.3.1项规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、严格执行《嵊州市政府及国有资金投资项目估算和概算建安工程费限额管理的指导意见（试行）》嵊政办〔2021〕99 号文件（如有新文件更新，以新文件为准）。

7、质量要求达到按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求的设计深度，符合国家现行设计标准。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                                      （盖章） 

法定代表人或其委托代理人：                  （签字）

日   期：       年   　月    日    

投 标 函 附 录

	序号
	项目内容
	招标要求
	是否响应

（填“是”或“否”）

	1
	履约担保金额
	中标合同金额的 2 %
	

	2
	延误设计周期赔偿标准
	每延误一天，扣2000元/天
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：（盖章）                 

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

日   期：      年  　 月  　 日 

资信标投标文件格式
                                                            正本/副本
             （项目名称）      设计招标
投  标  文  件
（资信标）
投标人：                               （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                 （签字）
         年         月         日
1、法定代表人身份证明
投标人名称：                                         
单位性质：                                           
地址：                                               
成立时间：       年      月        日
经营期限：                                          
姓名：       性别：      年龄：        职务：        
系                                    （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：               （盖单位章）
          年    月    日
2、授权委托书
本授权委托书声明：我           （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                  （单位名称）的           （姓名）为我公司代理人，身份证号码：                         。以本公司的名义参加                     （项目名称）的投标活动。 代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权。特此委托。
附：1.法定代表人、委托代理人身份证
     2.授权委托人提供缴费期（开标前6个月）投标申请人所属社保机构养老保险交纳清单或证明。
投标人：                   （盖单位章）
法定代表人：                   （签字）
身份证号码：                         
委托代理人：                   （签字）
身份证号码：                    

联系电话：                                                 
         年   月    日 
附表一
3、投标人基本情况表
	投标人名称（加盖单位公章）
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	注册   工程师
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	帐号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：附投标人营业执照或事业单位法人证书、资质证书、省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”备案信息已通过的网页截图(省内企业不作要求)等材料的复印件并加盖单位公章；
投标人：                                （单位全称）（盖章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
日  期：           年         月         日
附件二
 4、项目负责人基本情况表
	姓   名
	
	性   别
	
	出生年月
	

	毕业院校及专业
	
	毕业时间
	

	从事本专业
时间
	
	为申请人服务时间
	

	执业注册
	
	职称
	

	在本项目中担任任务
	

	项目负责人近三年（自2020年7月1日以来）类似工程设计经验
	1
	工程项目名称及规模
	完成年月
	在该项目中任何职

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	
	6
	
	
	

	
	7
	
	
	

	项目负责人近三年（自2020年7月1日以来）获奖业绩
	


注：附项目负责人的注册证书、职称证、提供缴费期（开标前6个月）社保证明复印件并加盖公章；拟派项目负责人的电子证书应符合《全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知》（注建〔2021〕2 号）文，须在个人签名处手写本人签名。如项目负责人为离退休返聘人员的，提供退休证明（原件）及单位聘用证明（原件）。近三年（自2020年7月1日以来）类似工程设计经验（如有）和近三年（自2020年7月1日以来）获奖业绩（如有）按评分办法提供相应资料。
投标人：                     （单位全称）（盖章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
日  期：           年            月             日

附表三
5、拟投入本工程设计人员情况汇总表
	序号
	拟任服务岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	工作年限
	专业工作年限
	服务资格

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	证书名称
	编  号

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人 ： （盖单位公章）           

法定代表人或其委托代理人：               （签字）
日期：           年         月          

附表四
6、拟投入主要设计人员简历表（专业负责人）
	姓   名
	
	性   别
	
	出生年月
	

	职   称
	
	政治面貌
	
	毕业院校
	

	毕业时间
	
	最高学历
	
	专  业
	

	设计资格
	
	证书编号
	

	本工程
拟任岗位
	
	工作年限
	
	工作年限
	

	主要承担设计项目

	起止年月
	项目名称
	岗位
	完成情况
	建设单位

	
	
	
	
	


注：附相关人员的注册证书、职称证书证书及提供缴费期（开标前6个月）社保证明等相关资料的复印件并加盖单位公章。（专业负责人一人表）
投标人 ： （盖单位公章）           

法定代表人或其委托代理人：               （签字）
日期：           年           月            日
附表五
7、投标单位近三年（自2020年7月1日以来）类似工程设计经验
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	业绩日期
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	项目描述（规模）
	

	备注
	


备注：1、附中标通知书和合同协议书复印件加盖单位公章。业绩时间认定以合同协议书签订时间为准。
2、每张表格只填写一个项目，并标明序号。
投标人 ： （盖单位公章）           

法定代表人或其委托代理人：               （签字）
日期：           年           月            日
附表六
8、投标单位近三年（自2020年7月1日以来）获奖业绩
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	获奖时间
	

	获奖名称
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	项目描述（规模）
	

	备注
	


备注：1、附获奖证书或相关协会颁发的表彰获文件复印件或网页截图加盖单位公章，否则获奖业绩不予认可。业绩时间认定以获奖证书或获奖文件颁发之日为准。
2、每张表格只填写一个项目，并标明序号。
9、近年来信誉及不良行为承诺书
                          （招标人名称）：
我公司承诺：

1、企业、法定代表人、项目负责人三年内无行贿犯罪记录（以“中国裁判文书网”查询为准）；
2、企业、项目负责人没有被相关监管部门（行业主管部门、招投标监管部门）限制或清出本地市场记录（具体时间以监管部门规定时限为准）；
3、企业、法定代表人没有被人民法院纳入失信被执行人名单（以最高人民法院“中国执行信息公开网”上公布名单为准）。
4、企业在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中没有被列入失信被执行人名单。

5、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
6、我公司保证所提供的一切资料都是真实有效，本公司承诺遵守相关的法律法规依法参加本工程的投标，如被发现有弄虚作假等违法行为的，愿意承担一切法律责任，并接受监督部门的处罚。
投标人：                    （单位全称）（盖章）
      日期：            年        月        日

10、建设工程设计单位依法依规承揽工程承诺书
本单位在嵊州市内承揽工程设计业务，郑重承诺： 

一、不转让、出借借用资质或给他人挂靠投标；

二、不提供违法、虚假、无效的材料或者以其他方式弄虚作假，骗取中标； 

三、不收受财物或其它利益陪标和放弃投标；

四、不与招标人（代理机构）或其他投标人串通投标，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以谋取中标；

六、不扰乱嵊州市公共资源交易市场秩序、妨碍开标评标；

七、不恶意提出投诉、举报；

八、不向他人转让中标项目，不将中标项目肢解后分别向他人转让，不违法分包；

九、不因设计单位原因出现设计深度不足或过度设计现象。

本承诺长期有效。若有违反本承诺内容的行为，本单位愿意依法承担行政处罚、行政管理措施、民事赔偿等法律责任，接受信用惩戒并退出嵊州市公共资源交易市场；构成犯罪的，承担刑事责任。

承诺单位（盖章）：                   法定代表人或委托代理人(签字)：

                                           年   月   日

11、网上查询凭证
(查询时间从公告发布之日起至投标截止之日止)

1.企业、法定代表人、项目负责人三年内行贿犯罪记录查询结果(以“中国裁判文书网”查询为准)；

中国裁判文书网查询凭证粘贴处

2. 企业、法定代表人失信被执行人查询结果（以最高人民法院“中国执行信息公开网”查询为准）。

中国执行信息公开网查询凭证粘贴处

3、企业失信被执行人查询结果（以“信用中国”查询为准）。
信用中国查询凭证粘贴处

12、其它资料
技术标投标文件格式
正本/副本
             （项目名称）      设计招标
投  标  文  件
（技术标）
投标人：                               （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                 （签字）
         年         月         日
注：技术标采用明标评审，按规定签字盖章。

1、技术标内容投标人自行编制。
根据设计任务书要求结合评分办法对下列内容作针对性选择，技术标统一采用A3规格,格式自定，内容包括但不限于以下内容：

（1）设计说明：包括设计指标、对设计项目的理解、总体设计思路、阐述说明空间功能、交通、景观及重点部位设计；

（2）总平面图、出入口立面效果图、全区域鸟瞰图等；

（3）每层平面布置图、建筑立面图、其他重要节点透视图等。

                                设计招标
投  标  文  件
（技术标电子版）
      投 标 人：                                   （盖单位章）
   法定代表人或其委托代理人：          （签字）
日    期：         年       月       日
注：技术标采用明标评审，按规定签字盖章。
技术标电子版（载体为U盘，PDF格式,与技术标正本纸质内容一致）。

第六章  设计任务书
一、项目概况

1.项目名称：嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目—未来工厂党建中心工程（一期）设计
2.项目地址：位于嵊州市经济开发区，东至浦东五路，南至浦南三路，西至用地边线，北至用地边线。具体位置信息详见附件红线图。
3.项目规模与性质：项目用地面积26667平方米（折合约40亩），建设党建中心、商业、幼托中心、文体中心、酒店、公寓等配套设施，同时配套建设地上、地下机动车停车位等。

4.建设环境：规划用地处于嵊州市经济开发区，区域交通便利，城市道路完善。

二、设计依据

1.国家、地方、行业的相关设计规范、规程。

2.相关地块城市控制性规划和专项规划。

3.相关地块规划设计条件。

三、建设内容及标准

嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目—未来工厂党建中心工程（一期）按照国家、地方、行业的相关设计规范、规程进行建设，其中地上建筑面积约47000平方米，地下建筑面积约19000平方米（含地下停车、人防、机房（设备房）等配套用房面积），拟建党建中心、商业、幼托中心、文体中心、酒店、公寓等相关设施，包括建筑、结构、消防、暖通、装修、智能化、外墙亮化、给排水、强弱电、电梯设备、会议设备等以及场外配套道路、雨污水管道、景观绿化、亮化等。

四、规划用地经济技术指标：

1）.用地面积：26667平方米（折合约40亩）；

2）.用地性质：商业服务业设施用地（兼容公共管理与公共服务用地）；
3）.容积率：地上≥1.5，≤2.0；地下≥0，≤2.0；
4）.建筑密度：不大于50%；

5）.绿地率：不小于10%；

6）.建筑限高：80米；

7）.建筑退线：

1.地上建筑退东侧、南侧、西侧、北侧用地红线不少于6米。

2.地下建筑范图：在保证城市（镇）地下管线通行、周边建筑道路安全的前提下，退让东侧、南侧、西侧、北侧用地红线不少于6米。

3.应同时符合消防、环保、电力、交通安全等相关方面退让要求。

五、设计要求

根据嵊州市自然资源和规划局编制的项目土地使用规划条件和红线图进行方案设计，符合国家及省、市、地方技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求的设计深度。
1.优先从地块自身各项指标出发考虑，结合地块景观布局特性，合理安排建筑布局。

2.设计要集约规划用地，规划一次到位；空间有层次、有深度，充分体现建筑现代文明的气息，以实用和美观、现实和前瞻相互和谐统一为基本指导思想。同时遵循生态、节约、节能、可持续发展理念，提倡使用新材料、新技术。

3.体现节约意识，在满足使用功能及美观性的前提下，最大限度地节约工程造价，实现节能环保。

六、成果要求

    1.设计成果的内容必须符合中华人民共和国有关设计规范和技术标准的要求。

    2.设计图纸和说明书等文件必须做到清晰、完整，尺寸齐全、准确，度量采用国际通用的公制度量标准。

    3.成果内容及形式

对项目的理解、设计思路、工程概算、设计说明、效果图纸展示及必要的图纸等等；

    a.地理位置图；b.总平面图；c.表现图（总体鸟瞰效果图）；d.建筑外立面设计；e.配套设施设计（给水、排水、路灯、电力线路及开关站、公厕、垃圾处置等）；f.道路交通组织图；g.空间组织和景观设计； h.竖向设计；i.绿化景观设计。                                  
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附件：红线图


