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浙江广通工程咨询有限公司
嵊州市经济开发区弗迪配套渠道及浦南二路等道路提升工程—渠道分工程预算审核报告
嵊州市经济开发区产业经营管理有限公司 ：

根据你单位委托，我们根据相关规定，对你单位的嵊州市经济开发区弗迪配套渠道及浦南二路等道路提升工程—渠道分工程进行了审核验证。你单位的责任是提供真实、合法、完整的审核资料，我们的责任是提供真实、合法的审计报告。

现将审计结果报告如下：
一、工程审核范围
嵊州市经济开发区弗迪配套渠道及浦南二路等道路提升工程—渠道分工程图纸上所有内容。

二、审核依据
（一）工程量计算：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及建设单位的施工图纸和其他相关资料计算工程量。

（二）定额及取费: 定额套用《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》，取费按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及浙建站建发〔2016〕144 号、浙建站定〔2016〕23 号、财税〔2018〕32号文件确定，施工组织措施费（仅计安全文明施工费“疫情常态化防控”、行人行车干扰费）、企业管理费、利润按定额弹性区间值的中值计算，规费及税金按定额标准值计算，暂不计算风险费用。

（三）人工价依次参考《绍兴市造价信息》2023年3月份嵊州价、《绍兴市造价信息》2023年3月份绍兴价，《浙江造价》2023年3月份。

（四）材料价格：依次按《绍兴市建设工程造价管理信息》2023年3月份嵊州市单价（除税价）、绍兴市单价（除税价）；2023年3月份《浙江造价信息》及部分市场调查价格(除税价)确定。

（五）其他说明：

    1.本工程暂列金额按工程税前造价的5%计取。

2.施工现场排水及抽水按专业工程暂估价50000元/项计。

3.渠道墙身预留口按专业工程暂估价29500元/项计。

4.成品爬梯按专业工程暂估价18000元/项计。

5.因无完整横断面图等相关资料，土方挖填工程量为暂估量。

6.运距按5m考虑。

7.绿化养护期按两年考虑。
四、审核结果

本工程送审总造价为19816257元，净核减金额为42679元，审定总造价为19773578元。

五、主要核减情况：
（一）主要核减情况：

1.送审排水土方工程工程量计算有误，核减金额33860元；

2.其他零星核减8819元。
共计核减金额为42679元；
浙江广通工程咨询有限公司
    报告日期： 2023年04月26日
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