# 发包公告

1.发包人：嵊州市下王镇人民政府

2.发包代理机构：浙江鼎力工程项目管理有限公司

3.工程名称：嵊州市下王镇清溪漂流提升项目（一期）设计

4.项目地点：嵊州市下王镇

5.招标范围：设计招标范围包含方案设计（含投资估算）、初步设计（含初步设计及概算）、施工图设计。

(1)方案设计：包含方案设计、方案深化（包括总平面图，节点平面图及效果图，单体建筑平、立、剖及透视效果图等）。

(2)初步设计：初步设计及概算编制，各专业满足报批及相关规定的深度要求。

(3)施工图设计：包含建筑、景观、水利等各专业满足报批及相关规定的深度要求。

(4)设计估算、设计概算要求符合投资要求。

6.本工程估算建安费约687万元，本次招标估算标准服务费用：27.5946万元，本次招标的下浮区间为估算服务收费的30%—40%，本工程招标控制价（即投标最高限价，为下浮区间的上限价格）19.3162万元，本招标项目风险控制价（为下浮区间的下限价格）：16.5568万元（最终设计服务费按概算批复建安工程费结算）。投标报价高于本次招标的招标控制价的，否决其投标；低于风险控制价的，不列入评标基准价的计算，因投标文件评审中被否决的投标人也不列入评标基准价的计算。凡低于该风险控制价的，中标人应在中标候选人公示结束之日起5个工作日内提缴履约保证金的同时必须额外补交中标价净值与风险控制价之差额，中标人不提交的视为放弃中标。

7.工 期：合同签订后5日历天内完成方案优化，方案审核通过后10日历天内完成初步设计及设计概算，初步设计审核通过后10日历天内完成施工图设计，施工期内协助发包人完成施工过程中的配合服务（以每周1次为标准，超过此标准另行协商相应的配套服务费用）。

8. 质量要求：施工图设计符合本建设项目现行国家规范、标准、强制性规定，无重大差错，符合《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》深度要求。

资金来源：国有资金。

9.竞包人资格要求：

（1）企业资格要求：具备工程设计综合甲级资质或同时具备①建筑行业设计乙级及以上或建筑专业（建筑工程）设计乙级及以上资质和②风景园林工程设计专项乙级及以上资质和③水利行业（河道整治）丙级及以上资质，并在人员、技术、资金等方面具有相应的能力。

（2）项目负责人资格要求（如以联合体投标的，必须为联合体牵头人）：一级注册建筑师资格。

（3）本项目接受（接受或不接受）联合体竞包。联合体所有单位数量不得超过 2 家，联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标，联合体各方应签订联合协议，明确联合体牵头人、以牵头人的名义递交投标保证金，协议应明确各方的权利与义务和利润分配方案，在招标时，协议的合理性和可行性作为资格审查的内容，投标文件递交后，联合体成员不得变更。组成联合体投标的须由风景园林工程设计资质的单位为联合体牵头人。

10.发包文件的获取：

（1）报名和领取发包文件的时间：2022年6月22日（上午9：30至11:30，下午2：00至4：30）；

（2）报名和领取发包文件地点：嵊州市三江街道惠民街188号2号楼二楼浙江鼎力工程项目管理有限公司代理部；

（3）报名时须提供以下资料：营业执照和资质证书副本复印件、法定代表人授权委托书及委托代理人身份证、项目负责人注册资格证书及身份证复印件。（以上资料均为复印件加盖公章）；

如为联合体投标的，随带联合体协议书。

（4）投标人在投标过程中的一切费用，不论入选与否，均由投标人自负。发包文件工本费100元，一经售出，概不退还。

11.竞包保证金：5000元(大写:伍仟元整)。竞包保证金必须在2022年7月1日16时00分前以网上银行、电汇、汇票或转账形式通过竞包人的基本账户汇入指定账户，其他时间汇入的竞包保证金无效，同时持相关付款凭证到嵊州市下王镇人民政府财办开具竞包保证金收据。开户名称：嵊州市下王镇人民政府财政管理小组，开户银行：嵊州农商银行下王支行，账号：201000031666706。在中包通知书发出后3个工作日内，竞包人持相关凭证到嵊州市下王镇政府财办退还竞包保证金。

12.履约担保的形式：通过中包人的基本账户以网上银行、电汇、汇票或转账形式汇入指定账户。

履约担保的金额：中包价的2%；履约保证金在施工图完成后28天内退还。

13.竞包办法：综合评估法。

（1）评标入围办法：所有符合要求投标单位全部入围。

（2）评标委员会由5人组成，其中发包人代表1人，专家4人，从专家库中随机抽取。总分100分，评审专家对有效入围竞包人根据评标办法进行评分。评标委员会按照评分由高到低的顺序推荐1家中标单位。

14.竞包文件截止时间：2022年 7月4日14时30分。

竞包文件提交地点：嵊州市三江街道惠民街188号2号楼二楼浙江鼎力工程项目管理有限公司开标室，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，发包人不予受理。

15.发包人联系人：章泽旦             联系电话：15968566722

发包代理机构联系人：朱小炜        联系电话：15715850693

16.其它要求：（1）发包时项目负责人或授权委托代理人必须到场参加，并随带竞包文件、授权委托书及授权委托代理人的身份证、竞包保证金收据(以上文件均为原件）。若竞包人未按规定派项目负责人或授权委托代理人出席发包会议，则发包人可视其为已放弃竞包；（2）到现场参与开评标的各类人员，必须戴口罩，持有绿色健康安全码，如实填报健康信息登记表，确保开评标现场的疫情防控安全。所有不符合疫情防控要求的人员不得参加现场开评标工作，也不得进入开评标场所；（3）若本公告相关内容与发包文件不一致的，以发包文件为准。

发包人：嵊州市下王镇人民政府

招标代理机构：浙江鼎力工程项目管理有限公司

日期：2022年6月20日