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浙江建科工程项目管理有限公司
浦口街道屠家埠村(三聚潭)道路硬化工程

预算审核报告

嵊州市浦口街道屠家埠村股份经济合作社：

根据你单位委托，我们根据相关的规定，对你单位的浦口街道屠家埠村(三聚潭)道路硬化工程进行了审核验证。你单位的责任是提供真实、合法、完整的审核资料，我们的责任是提供真实、合法的审计报告。

现将审计结果报告如下：
一、工程编制范围
浦口街道屠家埠村(三聚潭)道路硬化工程图纸上所有内容。

二、编制依据
（一）工程量计算：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及建设单位的施工图纸和其他相关资料计算工程量。

（二）定额及取费: 定额套用《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》，取费按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及浙建站建发〔2016〕144 号、浙建站定〔2016〕23 号、财税〔2018〕32号文件确定，施工组织措施费（仅计安全文明施工费）、企业管理费、利润按定额弹性区间值的中值计算，规费及税金按定额标准值计算，暂不计算风险费用。

（三）人工价依次参考《绍兴市造价信息》2023年2月份嵊州价、《绍兴市造价信息》2023年2月份绍兴价，《浙江造价》2023年2月份。

（四）材料价格：依次按《绍兴市建设工程造价管理信息》2023年2月份嵊州市单价（除税价）、绍兴市单价（除税价）；2023年2月份《浙江造价信息》及部分市场调查价格(除税价)确定。

（五）其他说明：

    1.工程量按实结算；

（六）编制结果

本工程送审总造价为1064558元，净核减金额为9346元，审定总造价为1055212元。

主要核减原因：

水泥混凝土路面送审单价98.45元/m2，审核单价为97.05元/m2，核减金额8022元

其他零星核减共计1324元
浙江建科工程项目管理有限公司
    报告日期： 2023年3月21日
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